|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tareas |
| 1 | 1/11/2021 | 1/17/2021 | * Crear la base de datos   Crear tabla de: usuario  Crear tabla de: rol  Crear tabla de: usuario\_Rol  Crear tabla de: cita   * Crear pantalla de página principal   Crear botones iniciar sesión  Crear etiquetas para información de usuario  Crear botón para la solicitud de cita  Crear botón para consultar las citas   * Crear conexión con la base de datos desde php * Crear la pantalla de login   Crear campos para el ingreso de usuario  Crear campos para contraseña  Botón de ingresar   * Realizar casos de pruebas |
| 2 | 1/18/2021 | 1/24/2021 | * Crear la pantalla principal de usuario administador * Función Registrar profesional en php * Función Modificar profesional en php * Crear procedimiento almacenado registrar profesional * Crear procedimiento almacenado modificar profesional * Crear pantalla de registrar profesional * Realizar casos de pruebas |
| 3 | 1/25/2021 | 1/31/2021 | * Función Buscar profesional en php * Función Eliminar profesional el php * Crear procedimiento almacenado buscar profesional * Crear procedimiento almacenado eliminar profesional * Crear pantalla para buscar profesional * Crear pantalla para registrar cita * Realizar casos de pruebas |
| 4 | 2/1/2021 | 2/7/2021 | * Función Agendar cita en php * Función Modificar cita en php * Crear procedimiento almacenado agendar cita * Crear procedimiento almacenado modificar cita * Crear pantalla para buscar cita * Crear pantalla de detalle de cita * Realizar casos de pruebas |
| 5 | 2/8/2021 | 2/14/2021 | * Función Cancelar cita en php * Función Buscar la cita en php * Crear procedimiento almacenado cancelar cita * Crear procedimiento almacenado buscar cita * Manejo de login * Función registrar cita desde página principal * Realizar casos de pruebas |
| 6 | 2/15/2021 | 2/21/2021 | * Crear pantalla para registrar cita en php * Crear pantalla para buscar cita en php * Función cancelar cita * Crear procedimiento almacenado cancelar cita * Función para filtrar citas php * Crear procedimiento almacenado filtrar citas * Realizar casos de pruebas |
| 7 | 2/22/2021 | 2/28/2021 | * Crear la pantalla para consultar historial de citas * Crear función para buscar citas en php * Crear procedimiento almacenado buscar citas * Crear pantalla de confirmación de citas * Crear procedimiento almacenado obtener citas * Crear la pantalla para buscar citas * Realizar casos de pruebas |