|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tareas |
| 1 | 1/11/2021 | 1/17/2021 | * Crear la base de datos   Crear tabla de: usuario  Crear tabla de: rol  Crear tabla de: usuario\_Rol  Crear tabla de: cita   * Crear pantalla de página principal   Crear botones iniciar sesión  Crear etiquetas para información de usuario  Crear botón para la solicitud de cita  Crear botón para consultar las citas   * Crear conexión con la base de datos desde php * Crear la pantalla de login   Crear campos para el ingreso de usuario  Crear campos para contraseña  Botón de ingresar   * Manejo de login * Realizar casos de pruebas |
| 2 | 1/18/2021 | 1/24/2021 | * Crear la pantalla principal de usuario administrador(Y) * Función Registrar profesional en php(E) * Función Buscar profesional en php(L) * Crear procedimiento almacenado registrar profesional(E) * Crear pantalla para buscar profesional(Y) * Crear pantalla de registrar profesional(A) * Crear procedimiento almacenado buscar profesional(L) * Realizar casos de pruebas |
| 3 | 1/25/2021 | 1/31/2021 | * Función Modificar profesional desde administrador en php * Crear procedimiento almacenado modificar desde administrador profesional * Función Eliminar profesional en administrador php * Crear procedimiento almacenado eliminar profesional * Crear pantalla para modificar cita * Crear pantalla para eliminar cita * Realizar casos de pruebas |
| 4 | 2/1/2021 | 2/7/2021 | * Crear pantalla para registrar cita desde administrador en php * Crear pantalla para buscar cita administrador en php * Función para registrar citas php * Función para buscar citas php * Crear procedimiento almacenado buscar citas * Crear pantalla de confirmación de citas * Crear pantalla de detalle de cita * Realizar casos de pruebas |
| 5 | 2/8/2021 | 2/14/2021 | * Crear función para cancelar citas desde administrador en php * Crear función para modificar citas desde administrador en php * Crear procedimiento almacenado cancelar citas * Crear procedimiento almacenado modificar citas * Crear la pantalla para cancelar citas * Crear la pantalla para modificar citas * Crear pantalla de confirmación de citas * Realizar casos de pruebas |
| 6 | 2/15/2021 | 2/21/2021 | * Función Agendar cita desde funcionario en php * Función Buscar la cita desde funcionario en php * Crear procedimiento almacenado agendar cita * Crear procedimiento almacenado buscar cita * Crear pantalla para agendar cita * Crear pantalla para buscar cita * Crear pantalla de detalle de cita * Crear pantalla de confirmación de citas * Realizar casos de pruebas |
| 7 | 2/22/2021 | 2/28/2021 | * Función Cancelar cita desde funcionario en php * Función Modificar cita desde funcionario en php * Crear procedimiento almacenado cancelar cita * Crear procedimiento almacenado modificar cita * Crear pantalla para cancelar cita * Crear pantalla para modificar cita * Crear pantalla de confirmación de citas * Realizar casos de pruebas |