|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tareas |
| 1 | 1/11/2021 | 1/17/2021 | * Crear la base de datos * Crear pantalla de página principal * Crear conexión con la base de datos desde php * Crear la pantalla de login * Realizar casos de pruebas |
| 2 | 1/18/2021 | 1/24/2021 | * Crear la pantalla principal de usuario administador * Función Registrar profesional * Función Modificar profesional * Crear pantalla de registrar profesional * Realizar casos de pruebas |
| 3 | 1/25/2021 | 1/31/2021 | * Función Buscar profesional * Función Eliminar profesional * Crear pantalla para buscar profesiona * Crear pantalla para registrar cital * Realizar casos de pruebas |
| 4 | 2/1/2021 | 2/7/2021 | * Función Agendar cita * Función Modificar cita * Crear pantalla para buscar cita * Crear pantalla de detalle de cita * Realizar casos de pruebas |
| 5 | 2/8/2021 | 2/14/2021 | * Función Cancelar cita * Función Buscarla cita * Manejo de login * Función registrar cita desde página principal * Realizar casos de pruebas |
| 6 | 2/15/2021 | 2/21/2021 | * Crear pantalla para registrar cita * Crear pantalla para buscar cita * Función cancelar cita * Función para filtrar citas * Realizar casos de pruebas |
| 7 | 2/22/2021 | 2/28/2021 | * Crear la pantalla para consultar historial de citas * Crear función para buscar citas * Crear pantalla de confirmación de citas * Crear la pantalla para buscar citas * Realizar casos de pruebas |