**Proyecto Citas de Psicología**

**Sprint 1**

**Inicio 1/11/2021**

**Fin 1/18/2021**

**Equipo de trabajo**

Emily Meléndez

Luis Hidalgo

Alejandro Quesada

Yerlin Leal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master encargado | Actividades de coordinación | Historias realizadas | Historias  pendientes | Estado del Sprint | Comportamiento de pruebas |
| Emily | Las actividades de coordinación se realizaron diarias mediante una reunión de 15 minutos donde se informaba que se hizo el día anterior, que se haría el día de la reunión y si tenía algún inconveniente. | Se realizaron las historias GPC-14, GPC-15, GPC-16, GPC-17, GPC-18, GPC-20, GPC-21, GPC-22, GPC-23, GPC-25, GPC-26, GPC-27  En resumen, estas historias incluían la creación de la pagina principal con todas las redirecciones de las botones necesarias, la creación y funcionalidad de la página de login, creación de la base de datos y además la conexión en php con la base de datos | Se logró finalizar todas las historias planificadas para el sprint 1 | El estado del sprint es completado ya que todas las tareas se finalizaron | Las pruebas para cada una de las tareas se ejecutaron obteniendo datos aceptables, todas pasaron la revisión |
|
|
|
|
|
|

**Informes(Aquí agregamos la gráfica que sale en Jira)**